S:\общие\PISMA\2022\тестирование АМО\Шаблоны бланков\Герб\Богородицкий р-н.jpg

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 14.04.2025 | № 93Р |

**Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов на территории муниципального образования Богородицкий район**

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», постановлением администрации муниципального образования Богородицкий район от 08.04.2025 № 329 «О создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2025–2026 годов на территории муниципального образования Богородицкий район», на основании Устава Богородицкого муниципального района Тульской области,

1.Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Богородицкий район (приложение).

2.Сектору информационного обеспечения администрации муниципального образования Богородицкий район разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Богородицкий район в сети Интернет.

3.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Богородицкий район** |  | **В.В. Игонин** |

Приложение к распоряжению администрации муниципального образования Богородицкий район

от 14.04.2025 № 936Р

**ПРОГРАММА**

**проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Богородицкий район**

1. Целью программы оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025- 2026 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Богородицкий район.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699k5Z3M) Министерства энергетики Российской Федерации от от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов согласно [приложению](#Par139) к настоящей программе.

4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

5. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией проверяются сведения в соответствии с требованиями приложения №2 главы II Правил.

Результаты проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025 – 2026 годов оформляются оценочными листами для расчета индекса готовности к отопительному периоду и [актами](#Par508) проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом).

6. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией проверяются сведения в соответствии с требованиями приложения №4 главы II Правил.

Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются оценочными листами для расчета индекса готовности к отопительному периоду и [актами](#Par586) проверки готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов (в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом).

7. Комиссия в срок не позднее 10.07.2025 размещает на официальном сайте муниципального образования Богородицкий район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности.

8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

В отношении теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществами собственников жилья, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

12. Сроки составления актов: не позднее 20.08. 2025 года - для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществами собственников жилья, не позднее 01.09. 2025 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов (далее – Паспорт) составляется в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом и выдается лицами, указанными в [части 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&dst=547) - [10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&dst=550) Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков.

14. Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября 2025 года - для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществами собственников жилья, не позднее 15 октября 2025 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайте муниципального образования Богородицкий район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 15.11.2025

15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной [пунктом 14](#P415) настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

В случае не устранения замечаний указанных в акте, в установленный срок теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок потребителями тепловой энергии, управляющими организациями, а также товариществами собственников жилья, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

16. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

19. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществами собственников жилья, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

-показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки**;**

-показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;

-показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей.

20. Значение индекса готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

-показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями [пунктов 5.3.37](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100852), [6.2.17](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=101069), [12.18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=101989) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила N 115) ([подпункт 9.3.21 пункта 9](#P125) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

-показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с [пунктом 6.2.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=101122) Правил N 115 ([подпункт 9.3.19 пункта 9](#P123) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

-показатель наличия разработанного в соответствии с [пунктом 2.7.10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100360) Правил N 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта ([пункт 9.3.14 пункта 9](#P116) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

Приложение

к Программе оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

**График**

**проведения проверки готовности к отопительному**

**периоду 2025 - 2026 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки  проведения  проверки | Документы,  проверяемые в  ходе проверки |
| **Теплоснабжающие организации** | | | |
| 1 | ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» Богородицкий участок | 15.08.2025 – 01.09.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| **Потребители тепловой энергии** | | | |
| 1 | ООО «УК Богородицкого района» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 2 | ООО «УК ЖКХ» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 3 | ООО «Гарант» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 4 | МОУ СШ №1 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 5 | МОУ СШ №2 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 6 | МОУ СШ №3 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 7 | МОУ СШ №4 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 8 | МОУ СШ №8 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 9 | МОУ ЦО №10 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 10 | МОУ ЦО №14 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 11 | МОУ СШ №17 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 12 | МОУ СШ №19 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 13 | МОУ СШ №22 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 14 | МОУ СШ №23 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 15 | МОУ СШ №24 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 16 | МОУ СШ №25 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 17 | МОУ СШ №26 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 18 | МОУ СШ №27 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 19 | МОУ СШ №29 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 20 | МОУ ОШ №30 | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 21 | МДОУ «Детский сад № 3 КВ» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 22 | МДОУ «Детский сад № 4 КВ» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 23 | МДОУ «Детский сад № 5 КВ» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 24 | МДОУ «Детский сад № 7 КВ» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 26 | МДОУ «Детский сад № 9 КВ» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 27 | МДОУ «Детский сад № 10 КВ» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 28 | МДОУ «Детский сад № 20 КВ» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 29 | МДОУ «Детский сад № 22» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 30 | МДОУ «Детский сад № 23 КВ» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 31 | МУДО ДЮСШ | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 32 | МУДО ДД(Ю)Т | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 33 | МУДО ЦСД | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 34 | МУДО ДДТ | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 35 | ГУЗ « Богородицкая ЦРБ» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 36 | Государственное учреждение Тульской области «Товарковский дом интернат для престарелых и инвалидов» | 01.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |
| 37 | Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения №3» | 16.08.2025 – 20.08.2025 | в соответствии с [главой II](consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1A828A8FAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3FkEZCM) Правил |