| - Тульская область |  |
| --- | --- |
| - Муниципальное образование Бахметьевское Богородицкого района |  |
| - Администрация |  |
| - Постановление |  |
| от 24.03.2025 | № 12 |

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района от 26.12.2016г. № 127 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района»»

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Федерального закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района, администрация муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района от 26.12.2016г. № 127 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района» муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района от 26.12.2016г. № 127 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района» читать в новой редакции (Приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района | С.А. Тулаева |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Бахметьевское Богородицкого района

от 03.03.2025 № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАХМЕТЬЕВСКОЕ БОГОРОДИЦКОГО РАЙОНА»

Паспорт Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании Бахметьевское Богородицкого района |
| Задачи муниципальной программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; # - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - к 2026 году сокращение объема потребляемой электрической энергии муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района относительно 2022 года (в сопоставимых условиях) на 0,3%; - к 2026 году сокращение объема потребления воды муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района относительно 2022 года (в сопоставимых условиях) на 0,3% |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям, - Мониторинг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2027 годы |
| Источники финансирования | Бюджет муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района |
| Объемы финансирования муниципальной программы: | Источники финансирования/годы реализации программы; Всего; в том числе:. за счет средств местного бюджета; за счет средств бюджета МО Богородицкий район; за счет средств бюджета Тульской области. 2024 год; 5800; 5800; 0,0; 0,0. 2025 год; 5000; 5000; 0,0; 0,0. 2026 год; 5000; 5000; 0,0; 0,0. 2027 год; 5000; 5000; 0,0; 0,0. Всего; 20800; 20800; 0,0; 0,0. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих основных показателей: -сокращение удельных показателей потребления электроэнергии муниципального образования; - повышение эффективности используемых энергетических ресурсов |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы энергоэффективности муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района

Увеличение расходов бюджета муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования. Это и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы энергосбережения связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере.

Мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

В полном объеме провести обязательные энергетические обследования зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетными направлениями социально-экономического развития муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики населения муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района энергией, энергетической и экологической безопасности муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района.

Реализация муниципальной программы, будет способствовать преодолению барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по снижению потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения и наращиванию энергетического потенциала.

Мероприятия муниципальной программы должны стать инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги.

Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Раздел 2. Приоритеты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании Бахметьевское Богородицкого района

Целью программы является: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании Бахметьевское Богородицкого района.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи подпрограммы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

- к 2026 году сокращение объема потребляемой электрической энергии муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района относительно 2022 года (в сопоставимых условиях) на 3%;

- к 2026 году сокращение объема потребления воды муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района относительно 2022 года (в сопоставимых условиях)  на 0,3%

Раздел 4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программы.

Перечень мероприятий на срок реализации Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 6. Сроки реализации программы

Срок реализации программы 2024-2027 годы.

Раздел 7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе.

- Приложение 1

- к муниципальной программе

Перечень

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района»

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2022 года | 2024 год плановое | 2025 год плановое | 2026 год плановое | 2027 год плановое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт/ч % | 0 0 | 0,6 0,4 | 0,5 0,3 | 0,5 0,3 | 0,5 0,3 |
| Экономия воды | тыс. куб.м % | 0 0 | 0,03 0,8 | 0,02 0,5 | 0,02 0,5 | 0,02 0,5 |

Фактический экономический эффект уточняется ежегодно по мере реализации программных мероприятий.

- Приложение 2

- к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы,

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района»

1. Организация работ по оснащению приборами учета воды, электроэнергии.

2. Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения с 1 января 2011 г.

3. Разработка требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций с государственным (муниципальным) участием и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

4. Обеспечение разработки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с государственным (муниципальным) участием и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

- Приложение 3

- к муниципальной программе

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района» разработана в соответствии с

- Федеральным законом 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р.

Приложение 4

- к муниципальной программе

План мероприятий реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района»

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество |  | Объект бюджетной сферы |  |  | Срок Исполнения |  |  | Затраты всего тыс. руб. |  |  | Объем финансирования местного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена и установка энергосберегающих ламп уличного освещения | 11 шт | Территория МО Бахметьев-ское |  |  | По мере необходимости |  |  | 20800 |  |  | 5800 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |
| 2 | Информирование населения о требованиях Федерального закона №261 от 23.11.2009 г. | - | специалисты администрации МО |  |  | Постоянно |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

- Приложение 5

- к муниципальной программе

Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района»

Решение Собрания депутатов муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района о бюджете муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района.

Объем расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы определен на уровне расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района на указанные цели в 2022 году.

- Приложение 7

- к муниципальной программе

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района»

Реализация программных мероприятий Программы позволит достичь положительных социально-экономических и экологических эффектов в виде

- сокращения объема потребления электрической энергии к 2026 году муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района относительно 2022 года (в сопоставимых условиях) на 0,3%;

- сокращения объема воды к 2026 году муниципальными муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района относительно 2022 года (в сопоставимых условиях) на 0,3%;

В ходе реализации программы также будет осуществляться мониторинг изменения потребления энергоресурсов муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района, как в разрезе удельного энергопотребления, так и в натуральных величинах.

Наличие мониторинговой информации позволит принимать решения по повышению энергоэффективности экономики муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района в целом, и как результат обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в качестве основной формы и метода оценки эффективности реализации Программы предлагается оценивать соответствие фактических результатов выполнения энергосберегающих мероприятий запланированным.